# Moulin á vent A/S Mandate

| Projekt navn: | Digitalisering af overvågning |
| --- | --- |
| Dato: | 13/06/2022 |
| Udarbejdet af: | Mathias Wriedt Kamp |
| Ejer: | François Allard |
| Udarbejdet til: | Maulin á vent /A/S |
| Dokument nummer: | 1 |

# Revisionshistorik

Dato for næste revision: 20/06/2022

| Revisionsdato: | Tidligere revisionsdato | Opsummering af ændringer | Ændringer markeret |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/06/2022 | N/a | Oprettelse af dokumentet | N/a |

# Godkendelser

| Navn: | Signatur | Titel | Udstedelsesdato | Version |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| François Allard |  | Direktør | 13/06/2022 | 1.0 |
| Richard Thomsen |  | Produktionschef | 13/06/2022 | 1.0 |
| Carsten Nimbus |  | R&D Chef | 13/06/2022 | 1.0 |
| Jon Frandsen |  | Økonomidirektør | 13/06/2022 | 1.0 |
| Anette Hermansen |  | Frontend teamleder | 13/06/2022 | 1.0 |
| Jørgen Henriksen |  | Udviklingsdirektør | 13/06/2022 | 1.0 |
| Gustav Nordgren |  | Produktionsleder | 13/06/2022 | 1.0 |
| Henrik Poulsen |  | Backend teamleder | 13/06/2022 | 1.0 |

Indholdsfortegnelse

Moulin á vent A/S Mandate	1

Revisionshistorik	1

Godkendelser	1

Overblik	4

Formål	4

Autoritets ansvarlig	4

Baggrund	4

Projektets mål	4

Projektleverancer	4

Projektets omfang og undtagelser	4

Begrænsninger og antagelser	4

# Overblik

## Formål

Formålet ved dette projekt er at fremstille en overvågningsapplikation som kan afvikles på web og eller telefon som viser diverse informationer over anlægget.

## Autoritets ansvarlig

François Allard er den overordnede ansvarlig for projektet.

Jon Frandsen er ansvarlig for de økonomiske udfordringer i forhold til projektet. Gustav Nordgren er ansvarlig for ledelse af produktionen af applikationen.

## Baggrund

Vi oplever at der er mange kunder som ringer ind til kundeservice fordi enten har deres anlæg givet en statusfejl ellers så skal de booke et serviceeftersyn. Disse unødige opkald vil vi gerne spare kundeservice og serviceafdelingen for, da kunderne kunne benytte en applikation til at se diverse information over anlægget samt muligheden for at kunne booke et serviceeftersyn.

## Projektets mål

- Øge verdensmarkedet med 15% på anlægget.

- Øge kvaliteten i anlæggene

- Øge brugeroplevelsen af anlægget, da brugerne selv kan holde øje med deres anlæg

- Minimere forgæves servicebesøg og fejlsituationer

- Øge omsætningen med omkring 40 millioner og øge overskuddet til omkring 15 millioner over de næste 3 år.

## Projektleverancer

- overvågningsapplikation som kan afvikles på web eller telefon.

- Data server til opsamling af data fra overvågningsapplikationen

## Projektets omfang og undtagelser

- Anlæg som allerede er produceret skal opgraderes med den nye enhed.

## Begrænsninger og antagelser

Der er afsat 3,5 millioner DKK til gennemførslen af dette projekt. Det forventes at det færdige produkt kan leveres inden d. 13/02/2023. Eventuelle indkøb skal ske igennem Jon Frandsen som står til svar for at administrere budgettet.

- Alt projektarbejde skal have højeste prioritet men udføres udover de normale arbejdsopgaver som medarbejderen har.

- Der er ingen personaleressourcer dedikeret til leveringen af dette projekt.

- Data serveren er ikke afhængig af hvilket styresystem den afvikles på.