# Dokument Information

| Projekt navn: | Digitalisering af overvågning |
| --- | --- |
| Dato: | 16/06/2022 |
| Forfatter: | Mathias Wriedt Kamp |
| Ejer: | François Allard |
| Version: | 1.0 |

Note: dette dokument er muligvis ikke længere gyldigt. Tjek venligst konfigurationsstyringssystemet for den seneste godkendte version af dokumentet.

# Godkendelse

| Date | Name and Signature |
| --- | --- |

# Definition

| Baggrund: | Der er et markant stort behov for at kunne overvåge og servicere sit solcelleanlæg. Formålet med overvågningen er at vi hurtigere kan opspore fejl der kunne forekomme på anlægget. |
| --- | --- |
| Projektets mål: | - øge kvaliteten af vores solcelleanlæg - øge brugeroplevelsen af solcelleanlægget - Minimere forgæves servicebesøg og fejlsituationer og dermed frigive ressourcer i kundeservice og serviceafdelingen |
| Ønskede resultat: | - vores kunder får en bedre kundeoplevelse når vi skal fejlfinde på deres solcelleanlæg. - at vores solcelleanlægskvalitet er steget - verdensmarkedet er steget på solcelleanlægget. - den årlige opsætning er steget |
| Projekt tilgang: | - web og mobil applikation udvikles af frontend og backend teamet. - overvågningsmodulet udvikles i samarbejde med Jesper Petersen som har en baggrund som hardwareudvikler |
| Project Product Description: | Reference to external document |

# Udkast business case

Formålet ved projektet er at muliggøre kundernes og serviceafdelingens behov for at overvåge solcelleanlægget.

Pris:

Til projektet er er der afsat 3,5 millioner kroner som dækker over lønninger, materialekøb og evt. godkendelser

Fordele:

- Det er muligt for kunderne selv at overvåge deres solcelleanlæg

- Kundeservice og serviceafdelingen får reduceret unødige opkald fra kunderne

- Evt. fejl som kunne opstå på solcelleanlægget opfanges hurtigere og der kan hurtigere oprettes et incident på problemet så det kan løses hurtigst muligt.

Ulemper:

- I starten når projektet er færdigt vil der være et øget behov for support hos kunderne, i forhold til brugen af modulet og applikationen.

# Key Stakeholders

| Primære Stakeholder | Notes |
| --- | --- |
| François Allard | Direktør |
| Jon Frandsen | Økonomidirektør |
| Kunder |  |

# Projektets mål

|  | Target | Tolerance |
| --- | --- | --- |
| Scope |  |  |
| Time | 8 måneder | + 14 dage |
| Cost | 3,5 millioner DKK | + 10% |
| Quality | Systemet skal opnå middelmådig kvalitet |  |
| Risks |  |  |
| Benefits |  |  |

# Projektledelsesteam

| Rolle | Rapportere til | Udnævnt |
| --- | --- | --- |
| Frontend teamleder | Henrik | Anette Hermansen |
| Backend teamleder |  | Henrik Poulsen |
| Research og teamleder | Carsten Nimbus (R&D Chef) | Jesper Petersen |

.